## Slide 1: Projectaanpak Workspaces
Kickoff Workspaces
7 september 2011

## Slide 2: Projectaanpak Workspaces Agenda
Achtergrond
Aanpak
Inbreng / invloed aanwezigen
Vragen?

## Slide 3: Projectaanpak Workspaces Achtergrond
Scratch4all
  Target en Nationaal Archief
  Ontsluiting van handgeschreven teksten middels Monk
Uitgangspositie
  Workspaces is een nader uit te werken concept voor het beheren van digitale content
  Pragmatische eerste stap o.b.v. Scratch4all
Samenwerking: Target & CatchPlus

## Slide 4: Projectaanpak Workspaces Aanpak (1)
Pragmatische eerste stap o.b.v. Scratch4all
  Workspaces is een nader uit te werken concept voor het beheren van digitale content
Agile aanpak:
  Iteratieve aanpak bij oplevering van “producten”
  Geen documenten maar software schrijven
  Wendbaar: binnen budget kunnen wijzigingen worden doorgevoerd
  Samenwerking Klant & leverancier; prioritering
  Eenvoud is troef; soms iets (nog) niet doen

## Slide 5: Projectaanpak Workspaces Aanpak (2)
Agile: Sprints van 2 weken
  1 aug: Use Cases, Framework
  14 sep: Sprint 2: Ontwerp, Demo framework, Authenticatie
  1 okt: Infrastructuur & Basis authenticatie
  15 okt: UI, REST, etc.
  1 nov: UI, REST, etc.
  15 nov: UI, REST, etc
  1 dec: UI, REST, etc
  15 dec: Oplevering

## Slide 6: Projectaanpak Workspaces Inbreng/invloed aanwezigen
Kick-off meeting
  Nadere afstemming hier en nu
Agile aanpak
  Wendbaar, maar doelgericht
  Via CatchPlus (Hennie Brugman)

## Slide 7: Projectaanpak Workspaces Vragen?
?

## Slide 8: Ontwerp Workspaces
Kickoff Workspaces
7 september 2011

## Slide 9: Ontwerp Workspaces Agenda
Uitgangspunten
Monk use case
Algemene concepten
Concepten voor Monk

## Slide 10: Ontwerp Workspaces Uitgangspunten
Uitgangspunten
  Concept voor het beheren van digitale content
  Erfgoedinstellingen zijn eigenaar van de content
  “Workspace repositories”
  Evt. Decentrale samenwerkende “repositories”
  REST interfacing
  Rekening houden met aanvullende Use Cases
  Concreet: Uitwerking voor Monk

## Slide 11: Ontwerp Workspaces Monk Use Case
Workspaces Repository (CatchPlus)
Monk (Scratch4all)
Authenticatie Service
Scans
Monk beheer User Interface
Monk Search User Interface
Scans beheer User Interface
REST
REST

## Slide 12: Ontwerp Workspaces Algemene concepten
Verzamelingen
Eigenaren
Vertegenwoordigers
Individuen
Systemen
Authorisatie
Authorisatie
Objecten
Verwijzingen

## Slide 13: Ontwerp Workspaces Concepten Monk
NA, Leuven, Groningen, … AI …
Vertegenwoordigers
H.v.Schie, …
Monk
Authorisatie
Authorisatie
Collecties
Boeken
Verwijzingen

## Slide 14: Ontwerp Workspaces Andere use-cases
Verzamelingen
Eigenaren
Vertegenwoordigers
Individuen
Systemen
Authorisatie
Authorisatie
Objecten
Verwijzingen

## Slide 15: Ontwerp Workspaces Vragen?
?